在线论坛系统项目测试报告

| 部 门： | 测试 |
| --- | --- |
| 撰 写： | 测吧科技有限公司 |
| 日 期： |  |

文档修订记录

| 版本号 | 日期 | 修订页/修订描述 | 作者 | 审批人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v1.0 |  |  | 测吧科技有限公司 |  |

目录

1 概述	1

1.1 目的	1

1.2 背景	1

1.3 范围	2

1.4 引用文档	2

2 测试概要	3

2.1 测试环境	3

2.2 人力资源	3

2.3 测试工作量	4

2.4 测试版本	4

2.5 测试功能点列表	4

3 测试结果及缺陷分析	5

3.1 测试数据统计汇总	5

3.2 测试用例统计分析	5

3.3 缺陷统计分析	6

3.3.1 按模块、缺陷级别统计	6

3.3.2 按缺陷类型统计	6

3.4 残留缺陷汇总	6

4 测试结论与建议	7

4.1 缺陷和限制	7

4.2 建议	7

4.3 测试结论	7

# 概述

## 目的

本次测试为在线论坛系统项目测试报告，目的在于总结测试阶段的测试以及分析测试结果，描述系统是否符合需求。预期参考人员包括用户、测试人员、开发人员、项目管理者和需要其他需要阅读本报告的人员。

## 背景

在线论坛简化了传统论坛的分类，取而代之是热贴，这点有点像问答，它可以避免用户进入传统论坛后找不到方向的迷茫，提供了强大的话题交互管理系统。在线论坛的帖子是气泡形式展现，全部Ajax加载，有电脑和移动版，论坛采用了瀑布流的设计，自动加载下一页，无需手动翻页。

主要功能和特性：

1. 论坛管理员注册

2. 新用户注册

3. 用户与话题的交互，查看，搜索，发布

4. 话题的实时浮动

5. 管理员对于话题的权限管理

测试对象的构架：

在线论坛系统采用了分层的构架，其中包括用户管理、话题管理等模块。话题热门列表作为话题管理的子模块，与其他模块相互关联，共享系统的基础设施和数据库。

测试的主要目标是验证话题列表模块的功能和性能，确保其在各种使用场景下能够稳定运行。

## 范围

测试阶段：

1. 系统测试：在系统测试阶段，将对搜索功能进行综合测试，以验证其在实际使用环境中的稳定性和可用性。

测试类型：

1. 功能测试：针对话题列表模块的主要功能进行测试，包括发布话题、查询、修改、关闭、讨论和查看话题详细信息等。

2. 兼容性测试：在不同的浏览器、操作系统和设备上测试话题列表模块，以确保在各种环境下都能正确显示和运行。

## 引用文档

下表列出了执行测试过程所引用的文档：

| 文档名称 | 版本号 | 作者或来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 在线论坛系统功能测试报告.doc | v1.0 |  |  |
| 在线论坛系统功能测试计划.doc | v1.0 |  |  |

# 测试概要

## 测试环境

下表描述测试该项目所需要的硬件环境：

| 设备名称 | 数量 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能测试机1 | 1 | CPU：i5-8265U 内存：8G |  |

下表描述测试该项目所需要的软件环境：

| 软件名称 | 版本号 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Chrome | Chrome 119.0.6045.160 |  |

## 人力资源

下表列出了所有参与此项目的测试人员：

| 角色 | 资源数量/具体人员 | 具体职责或注释 |
| --- | --- | --- |
| 测试经理， 测试项目经理 | 1 | 进行管理监督。 职责：提供技术指导、获取适当的资源、提供管理报告 |
| 测试设计员 | 1 | 确定测试用例、确定测试用例的优先级并实施测试用例。 职责：生成测试计划、生成测试模型、评估测试工作的有效性 |
| 测试员 | 1 | 执行测试。 职责：执行测试、记录结果、从错误中恢复、记录变更请求 |
| 测试系统管理员 | 1 | 确保测试环境和资产得到管理和维护。 职责：管理测试系统、授予和管理角色对测试系统的访问权 |
| 数据库管理员 | 1 | 确保测试数据（数据库）环境和资产得到管理和维护。 职责：管理测试数据（数据库） |

## 测试工作量

| 任务 |  | 开始时间 | 结束时间 | 总计（天数） | 总计（人时） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划 | 测试计划 | 2023/08/22 | 2023/08/26 | 4 | 30 |
|  | 测试设计 | 2023/08/27 | 2023/08/29 | 2 | 16 |
|  | 测试执行 | 2023/08/30 | 2023/08/31 | 1 | 8 |
|  | 测试总结 | 2023/09/01 | 2023/009/03 | 2 | 7 |
| 实际 | 测试计划 | 2023/08/22 | 2023/08/24 | 2 | 13 |
|  | 测试设计 | 2023/08/25 | 2023/08/27 | 2 | 5 |
|  | 测试执行 | 2023/08/28 | 2023/08/29 | 1 | 6 |
|  | 测试总结 | 2023/08/30 | 2023/08/31 | 1 | 5 |

## 测试版本

| 版本 | 测试开始时间 | 测试结束时间 | 回归测试次数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本 1.0 | 2023/08/23 | 2023/09/02 | 2 |

说明：

1. 回归测试主要用于确保新功能的引入不会影响已有功能的正常运行，以及检测可能由新开发引入的缺陷。

## 测试功能点列表

| 需求编号 | 功能点概述 | 用例个数 | 是否通过 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 1.用户登录功能 2.搜索话题 | 15 | 是 |  |

# 测试结果及缺陷分析

## 测试数据统计汇总

| 测试阶段 /模块 | 基线测试用例数(个) | 变更测试用例数(个) | 用例总数(个) | 用例执行成功数(个) | 用例执行失败数(个) | 未执行用例数(个) | 用例执行率(%) | 用例执行成功率(%) | Bug 按时处理数(个) | Bug 超时处理数(个) | Bug 总数(个) | Bug 按时处理率(%) | 用例产生 Bug 率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统测试 /话题搜索功能 | 10 | 5 | 15 | 14 | 1 | 0 | 100% | 93.3% | 1 | 0 | 1 | 100% | 6.7% |
| 合计 | 10 | 5 | 15 | 14 | 1 | 0 | 100% | 93.3% | 1 | 0 | 1 | 100% | 6.7% |

## 测试用例统计分析

1. 测试用例执行情况统计图：

图中包含以下信息：

- 总测试用例数： 15 个

- 通过测试：14 个

- 失败测试：1 个

- 跳过测试： 0 个

## 缺陷统计分析

### 按模块、缺陷级别统计

### 按缺陷类型统计

| 测试阶段/模块 | 功能 | 性能 | 界面 | 文档 | 接口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统测试 /搜索功能 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 合计 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 |

## 残留缺陷汇总

无

# 测试结论与建议

## 缺陷和限制

测试覆盖了系统的主要功能，但由于时间和资源限制，对于一些边界条件和异常情况的测试覆盖不够充分。进一步的测试可能揭示更多潜在的问题

## 建议

- 在用户注册时，进一步加强对用户输入的验证，确保系统对特殊字符的处理是安全的。

- 优化页面加载性能，通过缓存、异步加载等手段提升系统在高并发环境下的响应速度，以满足大量用户对于同一个帖子的讨论与点击的需求。

- 进行兼容性测试，确保系统在主流浏览器和设备上的正常运行。

## 测试结论

本版本于2023年9月02日完成测试，客户端功能、性能、稳定性均达到上线标准，遗留问题经各方评估可以持续优化，可以发版。

基线测试用例数：评审后的测试用例数

变更测试用例数：新增用例+修改用例+删除用例

用例执行率(%)=用例执行成功数+用例执行失败数/用例总数*100%

用例执行成功率(%)=用例执行成功数/用例总数*100%

Bug 按时处理：≤5 个工作日处理的 Bug 为“按时”处理

＞5 个工作日处理的 Bug 为“超时”处理；对于多次被 Active 的 Bug，若其中有超过 5 个工作日处理时间的，算超时处理。

Bug 按时处理率(%)=Bug 按时处理数/ Bug 总数*100%

用例产生 Bug 率(%)=Bug 总数/用例总数*100%