在线论坛系统

测试计划

测吧科技有限公司

二〇XX年X月

## 1、项目概述

在线论坛是 一个新的开源论坛项目，简化了传统论坛的分类，取而代之是热贴，这点有点像问答，它可以避免用户进入传统论坛后找不到方向的迷茫；在线论坛的帖子是气泡形式展现，全部Ajax加载，有电脑和移动版，论坛采用了瀑布流的设计，自动加载下一页，无需手动翻页。主要功能是帮助搭建社区论坛，以及后续社区的话题管理功能，用户管理功能。

## 2、测试目标

通过测试，达到下面的目标：

- 功能界面显示正确

- 功能实现无误，如果操作失败可以正确展示提示信息。

- 需求中包含的功能点的异常流程可以正确处理，保证系统的健壮性。

- 页面响应时间控制在 5s 以内。

- Bug 数和缺陷率控制在可接受的范围内。

## 3、测试范围和重点

测试范围：

- 用户登录后，能否正常浏览论坛帖子

- 用户登录后，能否正常查询论坛帖子

- 用户能否正常登录

- 界面展示

测试重点

- 界面显示正常。

- 登录功能正常。

- 提示信息完整。

- 查询功能正常。

兼容：Chrome，FireFox等主流浏览器。

性能：页面响应速度在5s以内。

## 4、测试策略

### 4.1 功能测试

采用手工测试的方法，使用黑盒测试方法设计测试用例，人工执行，具体功能要求参考需求文档。

### 4.2 自动化测试

主流程使用自动化脚本，python+pytest+selenium 保证回归测试。

## 5、项目里程碑

| 任务 | 开始时间 | 结束时间 |
| --- | --- | --- |
| 需求了解/评审 | 20220627 | 20220702 |
| 测试用例设计 | 20220704 | 20220706 |
| 测试用例评审 | 20220707 | 20220709 |
| 自动化开发/测试工具开发 | 20220710 | 20220712 |
| 冒烟测试 | 20220714 | 20220716 |
| 功能测试 | 20220718 | 20220720 |
| 性能测试 | 20220721 | 20220723 |
| 第一轮回归测试 | 20220724 | 20220726 |
| 第二轮回归测试 | 20220727 | 20220729 |
| 预发布验证 | 20220730 | 20220803 |
| 发布 | 20220805 | 20220810 |

## 6、测试资源

### 6.1 人力资源

测试组长 1名，负责制定计划，工作协调。

测试工程师 2名：

- 符暖琴：编写测试用例、执行测试。

- 冼喆：执行测试。

### 6.2 环境资源

1）测试环境：处理器：至少采用主频1GHz的ARM或x86处理器，2G内存

2)  预发布环境：处理器：至少采用主频1GHz的ARM或x86处理器，2G内存

3）生产环境（线上环境）：云端部署：4核处理器，8G内存

4）测试电脑上安装主流浏览器

## 7、风险列表

本次测试过程中，可能出现的风险：

- Bug的修复情况

- 话题的查询功能可能不完善

- 与开发端人员约定的提测时间延后

- 项目开发进度不顺利

- 项目时间的缩短导致测试计划中某些内容无法执行。