DVWA安全测试

测试计划

测吧科技有限公司

二〇XX年X月

## 1、项目概述

DVWA (Damn Vulnerable Web Application) 是一个故意设计成易受攻击的Web应用程序，用于帮助安全专业人员和开发者了解常见的 Web 应用安全漏洞。本测试针对 DVWA 的安全测试版本，着重评估系统对 OWASP Top 10 和其他常见漏洞的防护情况。

## 2、测试目标

通过测试，达到下面的目标：

- 识别潜在漏洞： 发现应用程序中存在的安全漏洞和弱点。

- 验证安全防御措施： 检查应用程序的安全措施是否能够有效防止不同类型的攻击。

- 评估安全性： 评估应用程序的整体安全性水平，包括数据保护和用户隐私。

- 验证修复效果： 对已知漏洞的修复进行验证，确认修复的有效性。

## 3、测试范围和重点

测试范围：

- 输入验证和数据处理： 检查应用程序对用户输入的验证措施和数据处理方式。

- 数据传输和存储： 检查数据在传输和存储过程中的安全性，防止数据泄露。

测试重点

- 常见漏洞测试： 针对常见的Web安全漏洞进行测试，如SQL注入、跨站脚本（XSS）、跨站请求伪造（CSRF）等。

## 测试策略

### 4.1 漏洞扫描

- 使用sqlmap对DVWA进行漏洞扫描，以检测可能存在的安全漏洞。

### 4.2 SQL 注入

- 尝试通过输入恶意的SQL语句，测试是否存在SQL注入漏洞。检查应用程序是否能够正确过滤用户输入，防止恶意SQL查询。

## 5、项目里程碑

| 任务 | 开始时间 | 结束时间 |
| --- | --- | --- |
| 需求了解/评审 | 2023-10-08 | 2023-10-08 |
| 测试用例设计 | 2023-10-08 | 2023-10-09 |
| 测试用例评审 | 2023-10-09 | 2023-10-09 |
| 安全性测试 | 2023-10-09 | 2023-10-14 |
| 预发布验证 | 2023-10-14 | 2023-10-15 |
| 发布 | 2023-10-15 | 2023-10-15 |

## 6、测试资源

### 6.1 人力资源

测试组长 1名，负责制定计划，工作协调。

测试工程师 2名：

- 小明：编写测试用例、执行测试。

- 小白：执行测试。

### 6.2 环境资源

1）测试环境：http://192.168.20.30:4280/

## 7、风险列表

本次测试过程中，可能出现的风险：

- 模块功能的实现延迟或者错误。

- Bug 的修复延迟或者没有修复成功。

- 开发人员约定的提测时间延后。

- 人员调整导致的研发周期延后。

- 项目时间的缩短导致测试计划中某些内容无法执行。