物联网资产管理系统

接口测试计划

测吧科技有限公司

二〇XX年X月

## 1、项目概述

- 物联网资产管理系统是一个针对企业资产管理的全面解决方案。它利用物联网技术，通过智能传感器、智能设备、云计算等技术手段，实时监测、追踪、管理和运营企业的资产，通过物物定位来实现对于资产的管理。

- 这个系统旨在提高企业资产运营效率和管理水平，减少资产浪费，优化资源配置，从而提高生产力和运营效益。它具有设备管理、资产管理、人员管理、任务管理、报表统计和权限管理等功能，可以实现对资产的实时监测、分析和控制。

## 2、测试目标

通过测试，达到下面的目标：

- 功能完整性及正确性：测试资产管理系统的各项功能是否正常、有效，包括资产录入、查询、统计等。

- 安全性：测试资产管理系统的安全性，包括用户身份认证、权限控制等，确保系统的数据和信息安全。

- 接口和兼容性：测试资产管理系统与其他系统的接口和兼容性，确保系统之间的数据交互和信息共享能够正常进行。

- 可维护性和可扩展性：测试资产管理系统的可维护性和可扩展性，确保系统在未来的需求变化时可以方便地进行升级和扩展。

- 需求中包含的功能点的异常流程可以正确处理，保证系统的健壮性。

- 页面响应时间控制在 5s 以内。

- Bug 数和缺陷率控制在可接受的范围内。

## 3、测试范围和重点

测试范围：

- 获取token接口。

- 创建设备接口。

- 查询设备接口。

测试重点

- 查询功能正常。

- 创建功能正常。

- 正确获取token。

- 接口响应信息无误。

## 4、测试策略

### 4.1 功能测试

采用手工测试的方法，使用黑盒测试方法设计测试用例，人工执行，具体功能要求参考需求文档。

### 4.2 性能测试

使用开发者工具，查看页面响应时间。

### 4.3 自动化测试

主流程使用自动化脚本，python+pytest+requests保证回归测试。

## 5、项目里程碑

| 任务 | 开始时间 | 结束时间 |
| --- | --- | --- |
| 需求了解/评审 | 20220726 | 20220726 |
| 测试用例设计 | 20220727 | 20220728 |
| 测试用例评审 | 20220728 | 20220728 |
| 自动化开发/测试工具开发 | 20220728 | 20220729 |
| 冒烟测试 | 20220802 | 20220802 |
| 功能测试 | 20220802 | 20220804 |
| 性能测试 | 20220805 | 20220805 |
| 第一轮回归测试 | 20220805 | 20220805 |
| 第二轮回归测试 | 20220805 | 20220805 |
| 预发布验证 | 20220808 | 20220808 |
| 发布 | 20220815 | 20220815 |

## 6、测试资源

### 6.1 人力资源

测试组长 1名，负责制定计划，工作协调。

测试工程师 2名：

- 小明：编写测试用例、执行测试。

- 小白：执行测试。

### 6.2 环境资源

1）测试环境：处理器：至少采用主频 1GHz 的 ARM 或 x86 处理器，2G 内存

2)  预发布环境：处理器：至少采用主频 1GHz 的 ARM 或 x86 处理器，2G 内存

3）生产环境（线上环境）：云端部署：4 核处理器，8G 内存

4）测试电脑上安装主流浏览器

## 7、风险列表

本次测试过程中，可能出现的风险：

- 接口的响应延迟或者错误。

- Bug 的修复延迟或者没有修复成功。

- 开发人员约定的提测时间延后。

- 人员调整导致的研发周期延后。

- 项目时间的缩短导致测试计划中某些内容无法执行。