LiteMall后台管理系统项目测试报告

| 部 门： | 测试 |
| --- | --- |
| 撰 写： | 测吧科技有限公司 |
| 日 期： |  |

文档修订记录

| 版本号 | 日期 | 修订页/修订描述 | 作者 | 审批人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v1.0 |  |  | 测吧科技有限公司 |  |

目录

1 概述	1

1.1 目的	1

1.2 背景	1

1.3 范围	2

1.4 引用文档	2

2 测试概要	3

2.1 测试环境	3

2.2 人力资源	3

2.3 测试工作量	4

2.4 测试版本	4

2.5 测试功能点列表	4

3 测试结果及性能分析	5

3.1 测试数据统计汇总	5

3.2 性能测试后相关性能指标	5

4 测试结论与建议	6

4.1 测试结论	6

4.2 建议	6

# 概述

## 目的

本测试报告为 LiteMall 后台管理系统项目的测试报告，目的在于总结测试阶段的测试以及分析测试结果，描述系统是否符合需求。预期参考人员包括用户、测试人员、开发人员、项目管理者和需要其他需要阅读本报告的人员。

## 背景

LiteMall 后台管理系统是一个商城配套的管理系统，旨在提供全面的商城管理功能。其中，商品列表是商品管理功能下的一个关键子项，主要用于展示、查询、新增、修改、删除、导出和查看商品信息。

主要功能和特性：

1. 商品信息展示：允许用户查看商品列表，包括商品的基本信息、价格、库存等。

2. 商品查询：提供查询功能，用户可以根据不同的条件（如商品名称、类别等）来检索商品信息，以便快速定位需要的商品。

3. 商品操作：支持新增、修改和删除商品，以便灵活地管理商城的产品库。

4. 商品详细信息查看：提供详细的商品信息页面，以便管理员或工作人员全面了解商品的属性和状态。

测试对象的构架：

LiteMall 后台管理系统采用了分层的构架，其中包括用户管理、商场管理、商品管理等模块。商品列表作为商品管理的子模块，与其他模块相互关联，共享系统的基础设施和数据库。

测试的主要目标是验证商品列表模块的功能和性能，确保其在各种使用场景下能够稳定运行。

## 范围

测试阶段：

1. 系统测试：在系统测试阶段，将对整个商品列表功能进行性能测试，以验证其在实际使用环境中的稳定性、性能和可用性。

测试类型：

1. 性能测试：评估商品列表模块的性能，包括响应时间、并发处理能力和系统负载容量，确保在各种负荷下都能正常运行。

## 引用文档

下表列出了执行测试过程所引用的文档：

| 文档名称 | 版本号 | 作者或来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| Litemall后台管理系统商品列表功能需求.doc | v1.0 |  |  |
| Litemall后台管理系统商品列表功能测试计划.doc | v1.0 |  |  |

# 测试概要

## 测试环境

下表描述测试该项目所需要的硬件环境：

| 设备名称 | 数量 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能测试机1 | 1 | CPU：i5-8265U 内存：8G |  |

下表描述测试该项目所需要的软件环境：

| 软件名称 | 版本号 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Jmeter | 5.4.1 |  |

## 人力资源

下表列出了所有参与此项目的测试人员：

| 角色 | 资源数量/具体人员 | 具体职责或注释 |
| --- | --- | --- |
| 测试经理， 测试项目经理 | 1 | 进行管理监督。 职责：提供技术指导、获取适当的资源、提供管理报告 |
| 测试设计员 | 1 | 确定测试用例、确定测试用例的优先级并实施测试用例。 职责：生成测试计划、生成测试模型、评估测试工作的有效性 |
| 测试员 | 1 | 执行测试。 职责：执行测试、记录结果、从错误中恢复、记录变更请求 |
| 测试系统管理员 | 1 | 确保测试环境和资产得到管理和维护。 职责：管理测试系统、授予和管理角色对测试系统的访问权 |
| 数据库管理员 | 1 | 确保测试数据（数据库）环境和资产得到管理和维护。 职责：管理测试数据（数据库） |

## 测试工作量

| 任务 |  | 开始时间 | 结束时间 | 总计（天数） | 总计（人时） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划 | 测试计划 | 2023/07/26 | 2023/07/26 | 0.5 | 4 |
|  | 测试设计 | 2023/07/27 | 2023/07/28 | 1 | 8 |
|  | 测试执行 | 2023/07/29 | 2023/07/30 | 1 | 8 |
|  | 测试总结 | 2023/07/31 | 2023/07/31 | 0.5 | 4 |
| 实际 | 测试计划 | 2023/07/26 | 2023/07/26 | 0.5 | 4 |
|  | 测试设计 | 2023/07/27 | 2023/07/28 | 1 | 8 |
|  | 测试执行 | 2023/07/29 | 2023/07/31 | 1.5 | 12 |
|  | 测试总结 | 2023/08/01 | 2023/08/01 | 0.5 | 4 |

## 测试版本

| 版本 | 测试开始时间 | 测试结束时间 | 回归测试次数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本 1.0 | 2023/07/26 | 2023/08/01 | 2 |

说明：

1. 回归测试主要用于确保新功能的引入不会影响已有功能的正常运行，以及检测可能由新开发引入的缺陷。

## 测试功能点列表

| 需求编号 | 功能点概述 | 预期并发量(s) | 持续时间（s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 | 登录后查看商品列表 | 100 | 300 |

# 测试结果及性能分析

## 测试数据统计汇总

| 需求编号 | 功能点概述 | 实际并发量 | 持续时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 | 登录后查看商品列表 | 160 | 300 |

## 性能测试后相关性能指标

| 需求编号 | 事务名 | 并发量 | 实际并发量 | 平均响应时间（ms） | 90%响应时间（ms） | 失败率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 查看商品列表 | 200 | 160 | 500 | 920 | 0.00 |

# 测试结论与建议

## 测试结论

在负载测试下，LiteMall商品管理功能在各项性能指标上均达到了预期目标。商品列表获取操作，系统能够保持快速响应，并确保数据的准确性和完整性。

## 建议

- 引入更多的缓存机制：在商品查询等高频操作中，引入更多的缓存机制，如Redis等分布式缓存，可以进一步提高查询速度，减轻数据库负载

- 进行定期的性能监控：建议建立性能监控体系，定期对系统进行性能测试和监控，及时发现潜在的性能问题，确保系统持续稳定运行。