LiteMall后台管理系统

商品列表功能

测试计划

测吧科技有限公司

二〇XX年X月

## 1、项目概述

LiteMall后台管理系统是一个商城配套的管理系统，包含用户管理、商场管理、商品管理、推广管理、系统管理、配置管理、统计报表、外链等功能。

商品列表是在商品管理功能下的一个子项，可以显示商品信息，查询商品信息，新增、修改、删除、导出，查看商品信息。

## 2、测试目标

通过测试，达到下面的目标：

- 商品列表展示功能正确，可以把商品信息展示在商品列表中。

- 页面响应时间控制在 5s 以内。

- Bug 数和缺陷率控制在可接受的范围内。

- 评估LiteMall后台管理系统中商品列表功能的性能表现。

## 3、测试范围和重点

测试范围：

- 商品列表页入口。

- 商品列表展示。

- 查找商品。

- 查看商品详情。

- 删除商品。

测试重点

- 页面功能正常

- 操作响应时间在用户可接受的范围内

## 4、测试策略

### 4.1 性能测试

使用jmeter工具，查看接口响应时间。

## 5、项目里程碑

| 任务 | 开始时间 | 结束时间 |
| --- | --- | --- |
| 需求了解/评审 | 20220726 | 20220726 |
| 测试用例设计 | 20220727 | 20220728 |
| 测试用例评审 | 20220728 | 20220728 |
| 性能测试 | 20220728 | 20220815 |
| 发布 | 20220815 | 20220815 |

## 6、测试资源

### 6.1 人力资源

测试组长 1名，负责制定计划，工作协调。

测试工程师 1名：

- 小明：编写性能测试脚本、执行测试。

### 6.2 环境资源

1）测试环境：http://192.168.20.30:8080/

2）测试电脑上安装jmeter工具

## 7、风险列表

本次测试过程中，可能出现的风险：

- 模块功能的实现延迟或者错误。

- Bug 的修复延迟或者没有修复成功。

- 开发人员约定的提测时间延后。

- 人员调整导致的研发周期延后。

- 项目时间的缩短导致测试计划中某些内容无法执行。