Petclinic宠物主人搜索测试报告

| 部 门： | 测试 |
| --- | --- |
| 撰 写： | 测吧科技有限公司 |
| 日 期： |  |

文档修订记录

| 版本号 | 日期 | 修订页/修订描述 | 作者 | 审批人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v1.0 |  |  | 测吧科技有限公司 |  |

目录

1 概述	1

1.1 目的	1

1.2 背景	1

1.3 范围	1

1.4 引用文档	1

2 测试概要	3

2.1 测试环境	3

2.2 人力资源	3

2.3 测试工作量	4

2.4 测试版本	4

2.5 测试功能点列表	4

3 测试结果及缺陷分析	5

3.1 测试数据统计汇总	5

3.2 测试用例统计分析	5

3.3 缺陷统计分析	6

3.3.1 按模块、缺陷级别统计	6

3.3.2 按缺陷类型统计	6

3.4 残留缺陷汇总	6

4 测试结论与建议	7

4.1 缺陷和限制	7

4.2 建议	7

4.3 测试结论	7

# 概述

## 目的

本测试报告为 petclinic宠物主人搜索项目的测试报告，目的在于总结测试阶段的测试以及分析测试结果，描述系统是否符合需求。预期参考人员包括用户、测试人员、开发人员、项目管理者和需要其他需要阅读本报告的人员。

## 背景

Petclinic是一款用于宠物医院管理的系统，主要用于维护宠物主人、宠物以及医生信息的数据库。系统的核心目标是提供便捷的信息管理功能，确保宠物医院能够高效地记录和查询有关宠物主人和宠物的信息。

在本次测试中，我们将关注系统的宠物主人搜索功能。这一功能是宠物医院系统中至关重要的一环，因为它涉及到对宠物主人信息的快速定位和查询。准确的搜索功能对于提高医院工作效率和服务质量至关重要。

## 范围

测试阶段：

1. 系统测试：在系统测试阶段，将对宠物主人搜索功能进行综合测试，以验证其在实际使用环境中的稳定性、性能和可用性。

测试类型：

1. 功能测试：宠物主人搜索功能，验证用户能够通过系统提供的搜索功能准确地检索宠物主人的信息。

2. 性能测试：通过模拟不同数据量和并发用户数，评估宠物主人搜索功能在各种负载下的响应时间和系统稳定性。

3. 兼容性测试：确保宠物主人搜索功能在主流浏览器（如Chrome、Firefox、Safari）上正常运行。

## 引用文档

下表列出了执行测试过程所引用的文档：

| 文档名称 | 版本号 | 作者或来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| Petclinic宠物主人搜索功能需求.doc | v1.0 |  |  |
| Petclinic宠物主人搜索测试计划.doc | v1.0 |  |  |

# 测试概要

## 测试环境

下表描述测试该项目所需要的硬件环境：

| 设备名称 | 数量 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能测试机1 | 1 | CPU：i5-8265U 内存：8G |  |

下表描述测试该项目所需要的软件环境：

| 软件名称 | 版本号 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Chrome | Chrome 96.0.3904.108 |  |

## 人力资源

下表列出了所有参与此项目的测试人员：

| 角色 | 资源数量/具体人员 | 具体职责或注释 |
| --- | --- | --- |
| 测试经理， 测试项目经理 | 1 | 进行管理监督。 职责：提供技术指导、获取适当的资源、提供管理报告 |
| 测试设计员 | 1 | 确定测试用例、确定测试用例的优先级并实施测试用例。 职责：生成测试计划、生成测试模型、评估测试工作的有效性 |
| 测试员 | 1 | 执行测试。 职责：执行测试、记录结果、从错误中恢复、记录变更请求 |
| 测试系统管理员 | 1 | 确保测试环境和资产得到管理和维护。 职责：管理测试系统、授予和管理角色对测试系统的访问权 |
| 数据库管理员 | 1 | 确保测试数据（数据库）环境和资产得到管理和维护。 职责：管理测试数据（数据库） |

## 测试工作量

| 任务 |  | 开始时间 | 结束时间 | 总计（天数） | 总计（人时） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划 | 测试计划 | 20xx/xx/xx | 20xx/xx/xx | 0.5 | 4 |
|  | 测试设计 | 20xx/xx/xx | 20xx/xx/xx | 0.5 | 4 |
|  | 测试执行 | 20xx/xx/xx | 20xx/xx/xx | 1 | 8 |
|  | 测试总结 | 20xx/xx/xx | 20xx/xx/xx | 0.5 | 4 |
| 实际 | 测试计划 | 20xx/xx/xx | 20xx/xx/xx | 0.5 | 4 |
|  | 测试设计 | 20xx/xx/xx | 20xx/xx/xx | 0.5 | 4 |
|  | 测试执行 | 20xx/xx/xx | 20xx/xx/xx | 1 | 8 |
|  | 测试总结 | 20xx/xx/xx | 20xx/xx/xx | 0.5 | 4 |

## 测试版本

| 版本 | 测试开始时间 | 测试结束时间 | 回归测试次数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本 1.0 | 20xx/xx/xx | 20xx/xx/xx | 1 |

说明：

1. 回归测试主要用于确保新功能的引入不会影响已有功能的正常运行，以及检测可能由新开发引入的缺陷。

## 测试功能点列表

| 需求编号 | 功能点概述 | 用例个数 | 是否通过 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 1.宠物主人搜索功能。 | 39 | 是 |  |

# 测试结果及缺陷分析

## 测试数据统计汇总

| 测试阶段 /模块 | 基线测试用例数(个) | 变更测试用例数(个) | 用例总数(个) | 用例执行成功数(个) | 用例执行失败数(个) | 未执行用例数(个) | 用例执行率(%) | 用例执行成功率(%) | Bug 按时处理数(个) | Bug 超时处理数(个) | Bug 总数(个) | Bug 按时处理率(%) | 用例产生 Bug 率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统测试 /宠物主人搜索 | 39 | 3 | 39 | 37 | 2 | 0 | 100% | 94.9% | 2 | 0 | 2 | 100% | 100% |
| 合计 | 39 | 3 | 39 | 37 | 2 | 0 | 100% | 94.9% | 2 | 0 | 2 | 100% | 100% |

## 测试用例统计分析

1. 测试用例执行情况统计图：

图中包含以下信息：

- 总测试用例数： 39 个

- 通过测试：37 个

- 失败测试：3 个

- 跳过测试： 0 个

## 缺陷统计分析

### 按模块、缺陷级别统计

### 按缺陷类型统计

| 测试阶段/模块 | 功能 | 性能 | 界面 | 文档 | 接口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统测试 /宠物主人搜索 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 残留缺陷汇总

无

# 测试结论与建议

## 缺陷和限制

测试覆盖了系统的主要功能，但由于时间和资源限制，对于一些边界条件和异常情况的测试覆盖不够充分。进一步的测试可能揭示更多潜在的问题。

## 建议

- 异常情况处理：完善搜索功能在异常情况下的处理机制，例如当系统无法检索到相关信息时，向用户提供友好的提示和建议。

## 测试结论

本版本于20XX年X月X日完成测试，客户端功能、性能、稳定性均达到上线标准，可以发版。

基线测试用例数：评审后的测试用例数

变更测试用例数：新增用例+修改用例+删除用例

用例执行率(%)=用例执行成功数+用例执行失败数/用例总数*100%

用例执行成功率(%)=用例执行成功数/用例总数*100%

Bug 按时处理：≤5 个工作日处理的 Bug 为“按时”处理

＞5 个工作日处理的 Bug 为“超时”处理；对于多次被 Active 的 Bug，若其中有超过 5 个工作日处理时间的，算超时处理。

Bug 按时处理率(%)=Bug 按时处理数/ Bug 总数*100%

用例产生 Bug 率(%)=Bug 总数/用例总数*100%