Petclinic宠物诊所

宠物主人搜索功能

测试计划

测吧科技有限公司

二〇XX年X月

## 1、项目概述

Petclinic 是一个宠物医院系统。系统中可以完成宠物主人信息、宠物信息、宠物主人与宠物的对应关系管理以及宠物医生对应的信息管理。本次测试的功能为宠物主人搜索功能。

## 2、测试目标

通过测试，达到下面的目标：

- • 需求文档的功能可以正确实现。

- • 需求文档中规定的业务场景可以正常实现。

- • 页面响应时间在 5s以内。

## 3、测试范围和重点

功能

• 可以正确进入宠物主人信息页面

• 搜索框可以正常输入内容

• Find Owner 按钮点击后可以正常发出搜索请求

• 搜索不同结果可以按照需求的要求进行展示

兼容

• 主流浏览器 ：Chrome 、Edge

• 主要系统 ：Window

性能

• 页面响应速度在 5s以内

## 4、测试策略

### 4.1 功能测试

1. 功能测试采用手工测试的方法， 具体参考需求文档。

### 4.2 性能测试

采用浏览器开发者工具确认页面响应时间。

### 4.3 自动化测试

本功能完成功能测试后， 需要使用 pytest + selenium 实现自动化测试。方便后面版本进行 自动化回归测试。

## 项目里程碑

| 任务 | 开始时间 | 结束时间 |
| --- | --- | --- |
| 需求了解/评审 | 20221027 | 20221027（1天） |
| 测试用例设计 | 20221028 | 20221028（1天） |
| 测试用例评审 | 20221029 | 20221029（0.5天） |
| 冒烟测试 | 20221107 | 20221107（0.5天） |
| 功能测试 | 20221107 | 20221108（1.5天） |
| 性能测试 | 20221108 | 20221108（0.5天） |
| 兼容性测试 | 20221109 | 20221109（0.5天） |
| 老功能回归测试 | 20221109 | 20221109（0.5天） |
| 自动化脚本编写 | 20221110 | 20221110（1天） |
| 预发布验证 | 20221111 | 20221111（1天） |
| 发布 | 20221114 | 20221114 |

## 6、测试资源

### 6.1 人力资源

- • 测试 leader 1名

- • 测试执行 2 名

- • 测试用例编写 ：xx

### 6.2 环境资源

1. 测试环境：http://192.168.20.30:8083/

## 7、风险列表

本次测试过程中，可能出现的风险：

- • bug 的修复情况。

- • 模块功能的实现情况。

- • 开发人员、测试人员关于项目约定的执行情况。

- • 人员调整导致研发周期延迟。

- • 开发时间的缩短导致某些测试。