Redmine系统

测试计划

测吧科技有限公司

二〇XX年X月

## 1、项目概述

Redmine是一个开源的项目管理和问题跟踪系统，提供了多种功能用于项目管理、问题追踪、版本控制和团队协作。本次测试主要关注系统核心功能的稳定性和性能。

## 2、测试目标

通过测试，达到下面的目标：

- 系统能够正确地创建、更新和关闭问题，并确保问题状态的正确变更。

- 确保接口能够正确地处理请求和返回响应，验证功能的正确性。

- 测试接口的各种输入和参数组合，包括边界情况和异常情况。

- 验证接口的返回结果是否符合预期，如返回的数据结构、格式和内容等。

## 3、测试范围和重点

测试范围：

- 问题跟踪、项目管理、版本控制、权限管理等核心功能的测试。

- 确保用户界面在不同分辨率和设备上的兼容性。

- 页面加载速度、响应时间以及系统在不同负载下的表现测试。

- 用户输入验证、数据安全性、权限控制的测试以确保系统安全。

测试重点

- 功能：核心功能正常。

兼容：Chrome，FireFox等主流浏览器。

性能：页面响应速度在5s以内。

- 安全：确保安全性功能有效，防止潜在的安全风险。

## 4、测试策略

### 4.1 接口自动化测试

主流程使用自动化脚本，python+pytest+requests保证回归测试。

## 5、项目里程碑

| 任务 | 开始时间 | 结束时间 |
| --- | --- | --- |
| 需求了解/评审 | 20231026 | 20231026 |
| 测试用例设计 | 20231027 | 20231028 |
| 测试用例评审 | 20231028 | 20231028 |
| 自动化开发/测试工具开发 | 20231028 | 20231029 |
| 冒烟测试 | 20231102 | 20231102 |
| 第一轮回归测试 | 20231102 | 20231105 |
| 第二轮回归测试 | 20231105 | 20231105 |
| 预发布验证 | 20231105 | 20231108 |
| 发布 | 20231108 | 20231110 |

## 6、测试资源

### 6.1 人力资源

测试组长 1名，负责制定计划，工作协调。

测试工程师 1名：

- 小明：编写自动化测试脚本、执行测试。

### 6.2 环境资源

1）测试环境：http://192.168.20.30:8085/

4）测试电脑上安装pycharm、python环境

## 7、风险列表

本次测试过程中，可能出现的风险：

- 模块功能的实现延迟或者错误。

- Bug 的修复延迟或者没有修复成功。

- 开发人员约定的提测时间延后。

- 人员调整导致的研发周期延后。

- 项目时间的缩短导致测试计划中某些内容无法执行。