### Android ApiDemos系统

App测试计划

测吧科技有限公司

二〇XX年X月

## 1、项目概述

Android ApiDemos是一个包含大量API示例的软件包，用于演示Android平台的各种功能和特性。它可以帮助开发者更好地理解Android的API使用方法，实例列表功能，具有使用实例，查看实例，查看实例所使用的类和包等功能，通过实例化的代码来展示各种不同的功能。通过大量的实例，可以帮助使用者更快入门。

## 2、测试目标

通过测试，达到下面的目标：

- 功能界面展示正确。

- 功能实现无误，如果操作失败可以正确展示提示信息。

- 实例运行删除功能正常，可以展示删除结果弹窗。

- 需求中包含的功能点的异常流程可以正确处理，保证系统的健壮性。

- 页面响应时间控制在 5s 以内。

- Bug 数和缺陷率控制在可接受的范围内。

## 3、测试范围和重点

测试范围：

1. 复选框。

2. 进度条滑动。

3. 输入框。

4. 弹窗展示。

测试重点

- 界面正常。

- 功能实现正确。

- 提示信息完整。

- 兼容：Android 不同的操作系统。

- 性能：页面响应速度在5s以内。-

## 4、测试策略

### 4.1 功能测试

采用手工测试的方法，使用黑盒测试方法设计测试用例，人工执行，具体功能要求参考需求文档。

### 4.2 自动化测试

主流程使用自动化脚本，python+pytest+appium保证回归测试。

## 5、项目里程碑

| 任务 | 开始时间 | 结束时间 |
| --- | --- | --- |
| 需求了解/评审 | 20220726 | 20220726 |
| 测试用例设计 | 20220727 | 20220728 |
| 测试用例评审 | 20220728 | 20220728 |
| 自动化开发/测试工具开发 | 20220728 | 20220729 |
| 冒烟测试 | 20220802 | 20220802 |
| 功能测试 | 20220802 | 20220804 |
| 性能测试 | 20220805 | 20220805 |
| 第一轮回归测试 | 20220805 | 20220805 |
| 第二轮回归测试 | 20220805 | 20220805 |
| 预发布验证 | 20220808 | 20220808 |
| 发布 | 20220815 | 20220815 |

## 6、测试资源

### 6.1 人力资源

测试组长 1名，负责制定计划，工作协调。

测试工程师 2名：

- 小明：编写测试用例、执行测试。

- 小白：执行测试。

### 6.2 环境资源

1）测试环境：处理器：至少采用主频1GHz的ARM或x86处理器，2G内存

2)  预发布环境：处理器：至少采用主频1GHz的ARM或x86处理器，2G内存

3）生产环境（线上环境）：云端部署：4核处理器，8G内存

4）测试电脑上安装主流模拟器

## 7、风险列表

本次测试过程中，可能出现的风险：

- 模块功能的实现延迟或者错误。

- Bug 的修复延迟或者没有修复成功。

- 开发人员约定的提测时间延后。

- 人员调整导致的研发周期延后。

- 项目时间的缩短导致测试计划中某些内容无法执行。